102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段04标

水泥稳定碎石石料采购

招 标 文 件

安徽省新路建设工程集团有限责任公司

物资设备部

二○一四年六月三日

目    录

一、招标通知

二、投标文件内容格式

（一）投标文件

（二）授权书

（三）投标单位资格证明资料

一、招标通知

致：各材料供应商

我公司承担的102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标正在进行路基施工，预计七月上旬将进行路面水稳的施工。为保证该工程顺利实施，经项目部会议研究决定，对所用原材料进行公开招标，通过招标确定2家供应商。

经公司及项目部研究决定，该项目所用石料均采用淮南上窑石料或河南固始石料。料场设五十铺拌和站院内，预备存料26万吨，即10～30mm石料76000吨，10～20mm石料51000吨，5～10mm瓜子片46000吨，石屑81000吨；供料商可对此料场所用石料按单价组成结构分别进行投标报价。

潜在中标人应满足以下条件：

1、质量要求：供应商送往料场的石料应有常期固定料源，符合项目部试验室质量要求，为了不影响水稳的施工质量和生产配合比，各种石料粒径、含泥量、针片状、压碎值等技术指标必须符合《公路路面基层施工技术规范》要求，严禁石料含泥、不得大粒径料里面掺杂细料。若发现10-30、10-20、5-10石料里掺石粉、10-30石料掺杂10-20或5-10石料、10-20料里掺杂5-10瓜子片、石料含泥等以上几种情况任何一种，项目部收料员均坚决拒绝收料，不再以扣除吨位处理，若多次出现以上任何一种情况，将直接取消供应商资格。无论项目部在收方前或卸料后发现供料商供料有掺料或含泥现象项目部坚决拒收，且供应商须立即将此材料清理出料场，拒不清走的，由料场机械自行清理，供应商不得纠缠，清理费从供应商材料费直接扣除，并视视情节轻重给予罚款，情节严重者终止合同，并取消供应商资格。供应商须安排专人常驻现场配合收方，项目部收方员只与供应商本人或供应商派驻现场的供应商代表联系，不与车主或驾驶员对材料供应和收方进行任何联系。

2、进度要求：供料商应根据甲方要求及时供料，保证工程顺利进行。如因供料不及时（甲方材料员电话或书面通知后，第二天材料不能进场）造成停工，供料商应赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权从材料款中扣除相应费用，并可终止合同另外选择供料商。

3、运输要求：要求采用自卸车运输，卸料由供方负责，若人工卸料，人工费由供方负责。

4、地方关系协调：供料商无条件自行解决供料方面的地方关系。

5、付款条件：不少于50000吨结算一次，供料商提供发票等相关手续签报后支付60%的材料款，余下40%的材料款待工程完工业主交工验收结算支付后结清，供料商不得要求提前付款。

6、其他优惠条件：（1）材料款支付比例低于60%；（2）每次结算材料数量超过50000吨；（3）承诺按项目部要求及时供料。

7、评标标准：再满足以上条件的前提下，各供料商在充分调查的基础上就四种规格的材料分别报价，价格较低且不高于标底价的优先。

8、投标人必须在2014年6月9日15：00前向安徽省新路建设工程集团有限责任公司102省道阜颍路04标项目部（帐号：6216666300000396742中行阜阳分行营业部  张峰）提交壹拾万元保证金。

9、开标时间：2014年6月9日16：00（如有变化另行通知）

10、开标地点：安徽省新路建设工程集团有限责任公司三楼会议室。

注意事项：

开标现场供料商提供交款存根；供料商报价单填好应密封，送达时间不得迟于开标时间点，如有违背以上情况视为废标，如有故意破坏招标结果以低价中投者，事后以种种理由不送或耽误甲方工期者，没收全部投标保证金，以视惩罚。

102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标项目部

二〇一四年六月三日

二、投标文件内容格式

（一）投标书

（二）授权书

（三）投标单位资格证明资料

（一）投 标 书

致：102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标项目经理部

1、在研究了贵方关于水稳石料的招标通知书后，我方愿意以如下单价供应符合要求的石料：

| 规格 | 10—30mm | 10—20mm | 5—10mm | 石屑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水运单价组成（元/吨）=原材料单价+运费+利润及税金 |  |  | / | / |
| 汽运单价组成（元/吨）=原材料单价+运费+利润及税金 |  |  |  |  |
| 日供应能力（吨） |  |  |  |  |

2、鉴于我供应方已现场查看比对贵方的材料样品，如果贵方接受我方投标，我供应方将保证提供符合贵方质量要求的石料，如果我方运抵现场的石料经贵方检测为不合格品，我方将立即运离施工现场，绝不纠缠，并向贵方表示歉意，如因此而对贵方造成损失，我方将全额承担。

3、我供应方保证按贵方施工进度要求供应石料，最低确保承诺的日供应能力，如我方不能按时要求向贵方供足石料，贵方可以另行采购石料，如我方不能确保承诺的日供应能力，且给贵方造成停工损失的，我方将赔偿直接损失。

4、我供应方负责石料运输方式及相关费用，采用自卸汽车运至现场，自行卸至料场指定位置，如需贵方机械设备协助卸车，我方将承担卸车费用。

5、如果贵方未能全部接受我方的四种材料报价，我方愿意在此承诺，能够按邀标通知要求专供某一种或几种经贵方接受的石料。

6、我方承诺每期结算量不低于       吨 ，并负责提供符合财务要求的石料发票，待相关手续签报后，申请支付本期    %的材料款，余下     % 部分待完工交工验收合格，结算支付后结算，期间我方不再要求支付任何款项。

7、我方同意在从规定的开标之日起4天内，严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

8、其他承诺优惠条件：

①每期结算数量不低于     吨;

②每期申请支付材料款比例不高于     ％。

附件：我供应方与贵公司长期合作供应的业绩资料。

投标人单位(签章)：

投标代表人姓名（签章或按手印）：

投标人地址：

联系电话：

日期：     年    月    日

（二）授 权 书

致：安徽省新路建设工程集团有限责任公司

本授权书宣告：（投标人全称）   （职务）   （姓名） 合法地代表我单位，授权 （投标人） 的（职务）    （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标项目部水泥稳定石料采购投标活动中，以我单

位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投    标    人：     （盖章）

授    权    人：     （签字）

被授权的代理人：     （签字）

日          期：     年    月     日

（三）投标单位资格证明资料

（资质证书、营业执照、税务登记证、业绩证明材料）