G105线南照淮河公路大桥维修改造工程01标

拆除淮河公路大桥跨堤段

招 标 文 件

安徽省新路建设工程集团有限责任公司

2016年04月10日

目    录

一、投标邀请书

二、投标人须知

三、投标文件内容格式

（一）投标文件

（二）授权书

（三）工程量清单

（四）拟投入本工程的主要人员一览表

（五）拟投入本合同工程的主要施工机械表

（六）近三年内承担类似工程施工一览表

一、投标邀请书

投标单位名称：

1.G105线南照淮河公路大桥维修改造工程01标已中标，经研究拟对该项目拆除老桥的实施进行招标，现邀请你单位参加该工程的投标。

2.本次招标工程为本标段拆除老桥工程。

3.投标人应满足的条件:

投标人应具有相应的工程施工资质，不得以个人名义参与投标。

4.有兴趣的投标人请于开标时间前与招标人联系，领取招标文件。

5.投标文件送交的截止时间为2016年04月21日15：00时（如有变化，另行通知），投标文件必须在上述时间前递交至安徽省新路建设工程集团有限责任公司3楼会议室，招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地址进行开标。

地      址： 阜阳市颍上县南照镇

电      话： 15905583727

联  系 人 ： 赵军辉

安徽省新路建设工程集团有限责任公司

2016年04月10日

二、投标人须知

1.投标文件的组成

1.1投标人编写的投标文件必须使用规定的格式，除另有规定者外，投标人不得修改。投标文件应包括本招标文件第三项：投标文件内容格式要求的内容。

- 投标价

- 2.1拆除的混凝土块、钢筋等回收材料属于投标单位所有，投标单位认为拆除材料回收费用高于悬浇箱梁拆除、外运投标报价，则投标单位支付招标单位费用         元。投标单位认为材料回收费用低于悬浇箱梁拆除、外运投标报价，则由招标单位支付投标单位费用         元。费用需由投标单位在投标文件中列项说明。

| 工程类别 | 施工范围 | 投标报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浇箱梁拆除、外运 |  |  |  |

2.1招标人对招标项目内容如下表：

2.2投标人可就以上拆除老桥工程施工中的任意工程项目进行报价。

2.3招标人将拟定投标控制价的上限价，投标人报价超出该上限价的，作废标处理。投标控制价上限价见下表：

| 工程类别 | 施工范围 | 控制价上限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浇箱梁拆除、外运 |  |  |  |

2.4控制价上限招标单位不予公布，待投标会结束后，招标单位公布控制价，低于控制价的投标单位，拟定为中标单位。拆除工程量仅垮堤桥悬浇结构（含桥面护栏）数量，拆除过程中不予以变更。

2.5投包人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。

2.6合同工程需缴纳的营业税、企业所得税及附加税均由中标单位承担，投标报价应含上述税金。

2.7在合同实施期间，本分包工程各细目的计量依照主合同专用条款的规定执行。安全设施材料由项目部提供费用项目部承担，分包人负责安装、维护，费用含在报价内。

2.8支架由招标单位进行搭建，桥梁拆除时需按照甲方交底方案进行拆除，中标单位不得随意更改方案，中标单位无偿负责拆除过程中的支架加固等一切与安全有关的工作任务，费用包含在报价清单内。

- 2.9职工生活和住宿、统一招标单位工作服及其他由中标单位自行承担。

- 3.0职工团体意外险由中标单位自行购买。

3.投标文件的要求

3.1 投标书中，应包含投标人资质证书、营业执照和相应的业绩证明的复印件。

3.2投标书送达时间迟于开标时间的，按废标处理，未按统一投标书文本、未密封的，招标人有权做废标处理。

3.3投标人应按规定，向招标人递交投标文件正本、副本各一份。

3.4投标人如就两个项目进行投标，投标文件不需重复递交，仅需就各工区分别进行报价。

3.5投标人自行勘察现场，若需查看图纸请与季晓俊联系，联系电话：13866218994。

4.评标标准

招标人将充分考虑投标人的报价、设备、人员、业绩及信用评价选择中标人，附件1工程选择1-2家单位。

5.中标人的要求

5.1中标人须配备满足工程需要的测量员、试验员、施工员等技术人员和专职安全员。

5.2中标人须严格服从项目部的管理，确保工程质量及安全，保证在项目部要求的工期内完成相应施工任务。否则，项目部有权对中标人进行经济处罚，严重者可终止合同另外选择施工队。

5.3中标人在施工中承担安全责任，所造成的损失和费用自行负担。

5.4中标人须安排专人配合项目部进行地方关系协调。

5.5与招标人签订承包合同前，中标人向招标人缴纳履约保证金为10万元，同时甲方不支付预付款，只按期支付合格工程进度款，待工程完工并经招标单位同意后，此保证金无息退还。

5.6中标人在施工过程中须按照实际发生并经业主、监理确认的工程量与项目部结算。

5.7招标人调用中标人临时机械时，中标人应对招标人无偿使用。

5.8如招标人如需使用砼块，中标人应无偿提供。

5.9工程结束后，中标人应将施工场地清理干净，恢复至原状。如不按要求清理，甲方有权使用履约保证金及招标人应支付工程款清理现场。

6.投标保证金

投标人必须在2016年04月20日17：00前向王睿（帐号：                        徽商银行颍河西路支行：6228 7919 2000 0398 969）提交投标保证金：拾万元，中标后转为履约保证金，不足部分另行补齐。若未能中标，在确定中标人后3个工作日内退还投标人。

三、投标文件内容格式

（一）投标文件

（二）授权书

（三）工程量清单

（四）拟投入本工程的主要人员一览表

（五）乙方参加本工程施工机械表

（六）近三年内承担类似工程施工一览表

（七）投标单位资格证明资料

（一）投 标 书

致：安徽省新路建设工程集团有限责任公司

1、在研究了贵方关于G105线南照淮河公路大桥维修改造工程01标拆除淮河公路大桥跨堤段工程后，我方愿按照以下报价承担投标的施工，工程量报价清单附后。

2、鉴于我方接到招标邀请，已勘察现场并熟悉设计图纸，如果贵方接受我方投标，我方将保证按照项目部要求，在确保安全的前提下，工程质量符合施工规范并按期完成施工任务，如因我方施工原因而对贵方造成损失，我方将全额承担。

3、我方承诺主要施工人员按《附表1》所列名单全部进场，且施工队长每月在工地不少于25天；并承诺施工机械设备按《附表2》所列名称全部到场，施工期间根据项目部工期和作业面要求随时增添所需机械设备。

4、我方认真执行项目部安全管理要求，无条件配合项目部安全文明管理工作指令。

5、我方承诺工程款支付：施工期间已完成工程计量款待业主支付给公司后项目部按我方实际完成量支付80%，完工结算后完善符合财务要求相关手续，申请支付本期90%的工程款，余款待竣工验收合格，业主支付工程款后付清，期间我方不再要求支付任何款项。

6、我方同意在从规定的开标之日起5天内，严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

7、其他承诺优惠条件：每期申请支付工程款比例不高于    ％。

施工队名称：

负责人姓名（签章或按手印）：

联系电话：

日期：     年    月    日

（二）授 权 书

致：安徽省新路建设工程集团有限责任公司

本授权书宣告：                    （投标人全称）         （职务）           （姓名）合法地代表我单位，授权                  （投标人） 的         （职务）            （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在拆除淮河公路大桥跨堤段工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投    标    人：     （盖章）

授    权    人：     （签字）

被授权的代理人：     （签字）

日          期：     年    月     日

（三）工程量清单

A、说    明

1．工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2．工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付分包金额。

3．除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4．工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，分包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6．工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（一）乙方参加本工程主要施工人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 技术职称或工种 | 身份证号码 | 工作范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工班组负责人：                                           年   月   日

（二）乙方参加本工程施工机械表

| 序号 | 机械名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

施工班组负责人：                                           年   月   日

（三）近三年内承担类似工程施工一览表

| 工程名称 | 发包人 | 合同金额 | 开竣工 日期 | 工程质量等级 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）投标单位资格证明资料

（资质证书、营业执照、业绩证明材料）

1：附拆桥专业承包资质。