305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程02标

路基工程

招 标 文 件

安徽省新路建设工程集团有限责任公司

2017年1月22日

目    录

一、投标邀请书

二、投标人须知

三、投标文件内容格式

（一）投标文件

（二）授权书

（三）工程量清单

A、说明

B、工程细目

（四）拟投入本工程的主要人员一览表

（五）拟投入本合同工程的主要施工机械表

（六）近三年内承担类似工程施工一览表

（七）投标单位资格证明资料

一、投标邀请书

：

1.305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程02标段已由我公司中标，经研究拟对该项目路基程的实施进行招标，现邀请你单位参加该工程的投标。

2.本次招标工程为路基工程，具体情况及工程量详见招标文件。

3. 投标人应满足的条件:

（1）投标人应具有相应的工程施工资质，不得以个人名义参与投标。

（2）投标人需有三年以上施工经验，与公司有过工程合作且经信用评价高分者的优先。

（3）投标人必须在公司合格供方名录内；拒绝列入公司不良行为记录的企业或个人投标。

4.有意向的投标人请于开标时间前与招标人联系，领取招标文件。

5.投标文件送交的截止时间为 2017  年 1 月 26 日09:30（如有变化，另行通知），投标文件必须在上述时间前递交至安徽省新路建设工程集团有限责任公司，招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地址进行开标。

地      址：S256闻集至六十铺段改建工程02标项目部

电      话：15715686588

联  系 人 ：王鹏

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程02标项目部

2017年 1 月 23日

二、投标人须知

1.投标文件的组成

1.1投标人编写的投标文件必须使用规定的格式，除另有规定者外，投标人不得修改。投标文件应包括本招标文件第三项：投标文件内容格式要求的内容。

2.投标价

2.1本次招标的路基工程，工程量清单详见附件。招标人拟定本工程投标控制价的上限，投标人报价超出该上限的，作废标处理。各工区的划分区段及投标控制价上限见下表。

| 序号 | 工程名称 | 控制价(含11%税)（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程一工区K09+045-K11+582（2537m） | 8686199 .00 |
| 2 | 路基工程二工区K11+582-K13+170（1588m） | 11673884 .00 |
| 3 | 路基工程三工区K13+170-K16+470（3300m） | 9937913 .00 |
| 4 | 路基工程四工区 K16+720- K 19+000（2280m) | 6647536 .00 |
| 5 | 路基工程五工区 K19+000- K21+903（2903m) | 10323357 .00 |

2.2投标人可就以上工程中的任意一个或多个工区进行报价，但原则上一个投标人只能承担一个工区的施工任务。

2.3投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和含税总价。工程量清单中列有工程数量但投标人没有填入单价或总价的细目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关细目的单价或总价之中。

2.4合同工程需缴纳的增值税由中标单位承担。（中标单位应提供合格的增值税专用发票）。

2.5投标报价以控制价作为投标人报价上限价，投标报价高于上限价作废标处理；各投标人取招标控制价95%为投标报价下限价，低于下限价作废标处理；在符合条件的基础上另取各投标人报价的平均值为基数，报价总分为80分，每低于平均值1%的扣5分，高于平均值1%的扣10分。

2.6为了防止出现恶意不平衡报价，招标人有权在投标人总报价不变的情况下调整细目单价。

2.7在合同实施期间，本工程各细目的计量依照主合同专用条款的规定执行。

2.8投标人在开标前24小时发现工程量清单有漏项等其他相关事宜提出咨询，招标人在8小时内给出答疑，如未提出咨询的，视为该报价含漏项等的综合单价。

3.投标文件的要求

3.1 投标书中，应包含投标人资质证书、营业执照和相应的业绩证明的复印件。

3.2投标书送达时间迟于开标时间的，做废标处理，未按统一投标书文本、未密封的，招标人有权做废标处理。

3.3投标人应按规定，向招标人递交投标文件正本、副本各一份。

3.4投标人如就多个工区进行投标，投标文件不需重复递交，仅需就各工区分别进行报价。

3.5投标人自行勘察现场，若需查看图纸请与锁伟联系（但不能复印），联系电话：13955889540。

4.评标标准

招标人将充分考虑投标人的施工能力、财务能力、信誉、报价等多种因素选择中标人，同等条件下，投标总价较低者优先。

- 中标人的要求

5.1中标人须具备相应的专业承包资质

5.2中标人为经税务部门认定的一般纳税人，增值税税率为11%。且提供的专业分包发票必须是国家税务部门要求的增值税专用发票。如不能提供则视为废标或单方合同违约，扣除投标保证金或履约保证金。

5.3中标人须配备满足工程需要的、一定数量的技术人员和专职安全员，并经项目部考核合格。

5.4中标人须严格服从招标人的管理，确保工程质量及安全，保证在招标人要求的工期内完成相应施工任务。否则，招标人有权对中标人进行经济处罚，严重者可终止合同另外选择施工队。

5.5本工程所用原材料的型号及质量必须与施工图纸和业主的要求一致，不得滥用施工图纸和业主要求范围以外的工程材料。项目部仅提供管材、检查井井盖、雨篦，其余材料均为中标人自行采购。

5.6投标人负责本工程质量交工验收，若工程交验不合格，其产生经济费用及责任由投标人自行承担。

5.7中标人在施工中无论发生任何形式的安全事故均自行负责处理，所造成的损失和费用自行负担。

5.8中标人须安排专人配合招标人进行地方关系协调。

5.9与招标人签订承包合同前，中标人需向招标人以现金方式缴纳合同价10%的履约保证金至项目部财务科，由财务科进行管理。如因质量、进度、安全方面不能满足业主及项目部要求进行处罚时，罚金将从履约保证金中扣除，剩余部分无息退还；若罚款金额多于履约保证金，多于部分在工程款中直接扣除；待中标人完成至合同总价的的50%时，此保证金无息退还50%，完成所有施工任务无息退还剩余的50%。同时招标人不支付任何预付款，只按期支付合格工程进度款（项目部与业主的计量款同期支付）。

6.投标保证金

投标人必须在2017年1月26日上午09：30 前向安徽省新路建设工程集团有限责任公司（帐号：1311036309022116014工行颍泉支行）提交投标保证金壹拾万元，中标后转为履约保证金，不足部分补齐。若未能中标，在确定中标人后3个工作日内无息退还投标人。

联系人：张莉 电话：15255889736

三、投标文件内容格式

（一）投标文件

（二）授权书

（三）工程量清单

A、说明

B、工程细目

（四）拟投入本工程的主要人员一览表

（五）乙方参加本工程施工机械表

（六）近三年内承担类似工程施工一览表

（七）投标单位资格证明资料

（一）投 标 书

致：安徽省新路建设工程集团有限责任公司

1、在研究了贵方关于305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程02标段投标邀请书后，我方愿按照以下报价承担投标工程的施工，工程量报价清单附后。

| 序号 | 工程名称 | 投标报价（含11%税金） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程一工区K09+045-K11+582（2537m） | （大写） （小写） |
| 2 | 路基工程二工区K11+582-K13+170（1588m） | （大写） （小写） |
| 3 | 路基工程三工区K13+170-K16+470（3300m） | （大写） （小写） |
| 4 | 路基工程四工区 K16+720- K 19+000（2280m) | （大写） （小写） |
| 5 | 路基工程五工区 K19+000- K21+903（2903m) | （大写） （小写） |

2、我方已勘察现场并熟悉设计图纸，如果贵方接受我方投标，我方将保证按照招标人要求。严格按照施工图纸和业主的要求选用本工程所用原材料的规格、型号，并保证原材料质量。在确保安全的前提下，工程质量符合施工规范并按期完成施工任务，如因我方施工原因而对贵方造成损失，我方将全额承担。

3、我方承诺主要施工人员按《附表1》所列名单全部进场，且施工负责人每月在工地不少于26天；并承诺施工基本机械设备按《附表2》所列名称全部到场，施工期间根据招标人工期和作业面要求随时增添所需机械设备。

4、我方认真执行招标人安全管理要求，无条件配合招标人安全文明管理工作指令。

5、我方负责本工程质量交工验收工作，若工程交验不合格，其产生的经济费用及责任由我方自行承担。

6、我方承诺工程款支付：施工期间已完成工程计量款待业主支付给贵方后，贵方按我方实际完成量支付80%，完工结算后完善符合财务要求相关手续，余下部分待竣工验收合格，工程数量经审计部门审核后，付至审定价款的90%，自竣工验收合格后付清余款（与业主同期）。

7、我方同意在从规定的开标之日起5天内，严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

8、其他承诺优惠条件：每期申请支付工程款比例不高于    ％。

投标人名称：

负责人姓名（签章）：

联系电话：

日期：     年    月    日

（二）授 权 书

致：  安徽省新路建设工程集团有限责任公司

本授权书宣告：（投标人全称）   （职务）   （姓名） 合法地代表我单位，授权 （投标人） 的（职务）    （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程02标段的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投    标    人：     （盖章）

授    权    人：     （签字）

被授权的代理人：     （签字）

日          期：     年    月     日

（三）工程量清单

A、说    明

1．工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2．工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价结算支付工程款。

3．除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（单价不包括税金）。

4．工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，投标人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。工程细目项工作内容应以图纸设计要求为准。

6．工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（四）乙方参加本工程主要施工人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 技术职称或工种 | 身份证号码 | 工作范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工班组负责人：                                           年   月   日

（五）乙方参加本工程施工机械表

| 序号 | 机械名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

施工班组负责人：                                           年   月   日

（六）近三年内承担类似工程施工一览表

| 工程名称 | 发包人 | 合同金额 | 开竣工 日期 | 工程质量等级 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）投标单位资格证明资料

（资质证书、营业执照、业绩证明材料）